Groupe CAMTS

Camy Marta

Aurélien Veau

Maxime Defontaine

Typhaine Toer

Steven Guillo

Sprint 1

Chef de groupe : Camy Marta

Scrum master : Camy Marta

Objectif :

-faire inscription connexion

-faire la BDD

User story fait part Aurélien Veau

En tant que Client :

Je veux

-m’inscrire

Afin de

-créer un compte sur le site

Développement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Créer page inscription | Inscription en BDD  +  Envoi d’un mail de confirmation | Création d’une BDD | Visuel |
| Temps | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Client :

Je veux

-me connecter

Afin de

-m’identifier sur le site

Développement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Créer une page connexion** | **Récupération des informations dans la BDD** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1j/homme |

En tant que Client :

Je veux

-éditer mon profil

Afin de

-modifier mes informations

Développement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Page édition de profil** | **Modification info utilisateur** | **Modification BDD** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Admin :

Je veux

-un panneau d’administration

Afin de

-gérer mes utilisateurs

Développement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Page d’administration**  **+**  **Récupération des info utilisateur** | **Modification BDD** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

Total du temps :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Inscription** | **Connexion** | **Profil** | **Admin** |
| **Total** | 4jours/homme | 2jours/homme | 4jours/homme | 3jours/homme |

Les taches

|  |
| --- |
| Fini |
| En cours |
| Pas fait |
| Repousser |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inscription | Connexion | Bdd | Admin |

Objectif pour le prochain sprint :

Finir l’inscription et la connexion et le BDD

Sprint 2

Chef de groupe : Camy Marta

Scrum master : Camy Marta

Objectif :

-Finir la BDD

-Finir l’inscription connexion bientôt fini

User story fait part Aurélien Veau

En tant que Client :

Je veux

-m’inscrire

Afin de

-créer un compte sur le site

Développement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Créer page inscription | Inscription en BDD  +  Envoi d’un mail de confirmation | Création d’une BDD | Visuel |
| Temps | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Client :

Je veux

-me connecter

Afin de

-m’identifier sur le site

Développement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Créer une page connexion** | **Récupération des informations dans la BDD** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1j/homme |

En tant que Client :

Je veux

-éditer mon profil

Afin de

-modifier mes informations

Développement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Page édition de profil** | **Modification info utilisateur** | **Modification BDD** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Admin :

Je veux

-un panneau d’administration

Afin de

-gérer mes utilisateurs

Développement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Page d’administration**  **+**  **Récupération des info utilisateur** | **Modification BDD** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

Total du temps :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Inscription** | **Connexion** | **Profil** | **Admin** |
| **Total** | 4jours/homme | 2jours/homme | 4jours/homme | 3jours/homme |

Les taches

|  |
| --- |
| Fini |
| En cours |
| Pas fait |
| Repousser |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inscription | Connexion | Bdd | Admin | Visuel |

Objectif pour le prochain sprint :

Finir l’inscription et la connexion, commencer la page admin et continuer le visuel

Sprint 3

Chef de groupe : Camy Marta

Scrum master : Guillo Steven

Objectif :

-Finir la connexion et l’inscription

-Commencer la page admin et continuer le visuel

User story fait part Steven Guillo

En tant que Client :

Je veux

-m’inscrire

Afin de

-créer un compte sur le site

Développement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Créer page inscription | Inscription en BDD  +  Envoi d’un mail de confirmation | Se connectée | Visuel |
| Temps | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Client :

Je veux

-me connecter

Afin de

-m’identifier sur le site

Développement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Créer une page connexion** | **Récupération des informations dans la BDD** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1j/homme |

En tant que Client :

Je veux

-éditer mon profil

Afin de

-modifier mes informations

Développement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Page édition de profil** | **Modification info utilisateur** | **Modification BDD** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Admin :

Je veux

-un panneau d’administration

Afin de

-gérer mes utilisateurs

Développement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Page d’administration**  **+**  **Récupération des info utilisateur** | **Modification BDD** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

Total du temps :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Inscription** | **Connexion** | **Profil** | **Admin** |
| **Total** | 4jours/homme | 2jours/homme | 4jours/homme | 3jours/homme |

Les taches

|  |
| --- |
| Fini |
| En cours |
| Pas fait |
| Repousser |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inscription | Connexion | Bdd | Admin | Visuel |

Objectif pour le prochain sprint :

Finir l’inscription et la connexion, finir la page admin et continuer le visuel

Sprint 4

Chef de groupe : Camy Marta

Scrum master : Defontaine Maxime

Objectif :

- Finir l’inscription et la connexion

-Finir la page admin et continuer le visuel

User story fait part Defontaine Maxime

En tant que Client :

Je veux

-m’inscrire

Afin de

-créer un compte sur le site

Développement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Créer page inscription | Inscription en BDD  +  Envoi d’un mail de confirmation | Se connectée | Visuel |
| Temps | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Client :

Je veux

-me connecter

Afin de

-m’identifier sur le site

Développement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Créer une page connexion** | **Récupération des informations dans la BDD** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1j/homme |

En tant que Client :

Je veux

-éditer mon profil

Afin de

-modifier mes informations

Développement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Page édition de profil** | **Modification info utilisateur** | **Modification BDD** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Admin :

Je veux

-un panneau d’administration

Afin de

-gérer mes utilisateurs

Développement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Page d’administration**  **+**  **Récupération des info utilisateur** | **Modification BDD** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

Total du temps :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Inscription** | **Connexion** | **Profil** | **Admin** |
| **Total** | 4jours/homme | 2jours/homme | 4jours/homme | 3jours/homme |

Les taches

|  |
| --- |
| Fini |
| En cours |
| Pas fait |
| Repousser |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inscription | Connexion | Bdd | Admin | Visuel |

Objectif pour le prochain sprint :

Finir l’inscription et la connexion, finir la page admin et continuer le visuel

Sprint 5

Chef de groupe : Camy Marta

Scrum master : Camy Marta

Objectif :

- Finir l’inscription et la connexion

-Finir la page admin et continuer le visuel

User story fait part Camy Marta

En tant que Client :

Je veux

-m’inscrire

Afin de

-créer un compte sur le site

Développement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Créer page inscription | Inscription en BDD  +  Envoi d’un mail de confirmation | Se connectée | Visuel |
| Temps | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Client :

Je veux

-me connecter

Afin de

-m’identifier sur le site

Développement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Créer une page connexion** | **Récupération des informations dans la BDD** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1j/homme |

En tant que Client :

Je veux

-éditer mon profil

Afin de

-modifier mes informations

Développement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Page édition de profil** | **Modification info utilisateur** | **Modification BDD** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Admin :

Je veux

-un panneau d’administration

Afin de

-gérer mes utilisateurs

Développement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Page d’administration**  **+**  **Récupération des info utilisateur** | **Modification BDD** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

Total du temps :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Inscription** | **Connexion** | **Profil** | **Admin** |
| **Total** | 4jours/homme | 2jours/homme | 4jours/homme | 3jours/homme |

Les taches

|  |
| --- |
| Fini |
| En cours |
| Pas fait |
| Repousser |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inscription | Connexion | Bdd | Admin | Visuel | Login |

Objectif pour le prochain sprint :

Finir l’inscription et la connexion continuer le visuel

# Sprint 6

Chef de groupe : Camy Marta

## Scrum master : Maxime Defontaine

Objectif :

* Finir l’inscription et la connexion
* Continuer le visuel

User story fait part Maxime Defontaine

En tant que Client :

Je veux

-m’inscrire

Afin de

-créer un compte sur le site

Développement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Envoi d’un mail de confirmation** | **Se connectée** | **Visuel** |
| **Temps** | 1jour/homme | 1jour/homme | 1jour/homme |

En tant que Client :

Je veux

-avoir un panier ( même non connecte )

Afin de

- ajoutez des articles que je souhaite acheter ou non et les récupérer une fois connecté.

Développement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Créer un panier fonctionnel** | **Récupération des informations et articles d’un client** |
| **Temps** | 2jour/homme | 1j/homme |

En tant que Client :

Je veux

-avoir une page “home”

Afin de

-visualiser les articles du site et me faire une première idée.

Développement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Page home** | **Récupération des articles en BDD pour les afficher** | **Visuel** |
| **Temps** | 2jour/homme | 1jour/homme | 2jour/homme |

Total du temps :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Inscription** | **Page home** | **Panier** |
| **Total** | 3jours/homme | 5jours/homme | 3jours/homme |

## Les taches

|  |
| --- |
| Fini |
| En cours |
| Pas fait |
| Repousser |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inscription | Connexion | Bdd | Admin | Visuel | Login |
| Page home | Panier |  |  |  |  |

Objectif pour le prochain sprint :

Finir l’inscription, le panier et la page home et continuer le visuel